# INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

Proyecto: Tropical Travel

Responsables:

Jair Luna

Antoine Vislan

Yair Barboza

Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

Análisis y Desarrollo De Software

ADSO - 2995985

Fecha: 07/04/2026

Cartagena-Bolívar

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe de Ejecución de Pruebas del sistema Tropical Travel. Contiene los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas, incluyendo métricas de calidad, registro de defectos encontrados, estado de cobertura y la matriz de trazabilidad.

## 2. OBJETIVO

Documentar los resultados de la ejecución de pruebas del sistema Tropical Travel, proporcionando información sobre el estado de calidad del software, los defectos encontrados y el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos.

## 3. ALCANCE

Este informe cubre la ejecución de pruebas de todos los módulos del sistema Tropical Travel (MOD-01 a MOD-11), incluyendo pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad.

## 4. RESUMEN EJECUTIVO

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Total de casos de prueba planificados | 55 |
| Casos de prueba ejecutados |  |
| Casos aprobados |  |
| Casos fallidos |  |
| Casos bloqueados |  |
| Porcentaje de ejecución |  |
| Porcentaje de éxito |  |
| Defectos críticos abiertos |  |
| Defectos altos abiertos |  |
| Fecha de inicio de pruebas |  |
| Fecha de finalización de pruebas |  |

## 5. RESULTADOS POR MÓDULO

### MOD-01: Autenticación

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01-01 |  |  |  |
| CP-01-02 |  |  |  |
| CP-01-03 |  |  |  |
| CP-01-04 |  |  |  |
| CP-01-05 |  |  |  |
| CP-01-06 |  |  |  |
| CP-01-07 |  |  |  |
| CP-01-08 |  |  |  |

### MOD-02: Gestión de Perfil

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-02-01 |  |  |  |
| CP-02-02 |  |  |  |
| CP-02-03 |  |  |  |
| CP-02-04 |  |  |  |

### MOD-03: Exploración de Destinos

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-03-01 |  |  |  |
| CP-03-02 |  |  |  |
| CP-03-03 |  |  |  |
| CP-03-04 |  |  |  |
| CP-03-05 |  |  |  |
| CP-03-06 |  |  |  |

### MOD-04: Reservaciones

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-04-01 |  |  |  |
| CP-04-02 |  |  |  |
| CP-04-03 |  |  |  |
| CP-04-04 |  |  |  |
| CP-04-05 |  |  |  |

### MOD-05: Itinerarios

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-05-01 |  |  |  |
| CP-05-02 |  |  |  |
| CP-05-03 |  |  |  |
| CP-05-04 |  |  |  |

### MOD-06: Comunidad

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-06-01 |  |  |  |
| CP-06-02 |  |  |  |
| CP-06-03 |  |  |  |
| CP-06-04 |  |  |  |

### MOD-07: Asistente IA (LawMoon)

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-07-01 |  |  |  |
| CP-07-02 |  |  |  |
| CP-07-03 |  |  |  |
| CP-07-04 |  |  |  |

### MOD-08: Panel de Administración

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-08-01 |  |  |  |
| CP-08-02 |  |  |  |
| CP-08-03 |  |  |  |
| CP-08-04 |  |  |  |
| CP-08-05 |  |  |  |
| CP-08-06 |  |  |  |
| CP-08-07 |  |  |  |

### MOD-09: Notificaciones

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-09-01 |  |  |  |
| CP-09-02 |  |  |  |

### MOD-10: Aplicación Móvil (Flutter)

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-10-01 |  |  |  |
| CP-10-02 |  |  |  |
| CP-10-03 |  |  |  |
| CP-10-04 |  |  |  |
| CP-10-05 |  |  |  |
| CP-10-06 |  |  |  |

### MOD-11: Seguridad

| Caso de Prueba | Resultado | Observaciones | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-11-01 |  |  |  |
| CP-11-02 |  |  |  |
| CP-11-03 |  |  |  |
| CP-11-04 |  |  |  |
| CP-11-05 |  |  |  |

## 6. MÉTRICAS DE CALIDAD

### 6.1 Métricas de pruebas

| Métrica | Fórmula | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de casos ejecutados | (Casos ejecutados / Total de casos planificados) × 100 | > 95% |  |
| Tasa de éxito de pruebas | (Casos aprobados / Casos ejecutados) × 100 | > 85% |  |
| Densidad de defectos | Número de defectos / Módulo evaluado | Referencial |  |
| Eficiencia de detección | (Defectos detectados en pruebas / Total de defectos) × 100 | > 80% |  |

### 6.2 Métricas de defectos

| Métrica | Fórmula | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Defectos abiertos | Número total de defectos sin cerrar | 0 críticos al momento de la entrega |  |
| Tasa de resolución | (Defectos cerrados / Defectos reportados) × 100 | > 90% |  |
| Tasa de reapertura | (Defectos reabiertos / Defectos cerrados) × 100 | < 10% |  |
| Tiempo promedio de resolución | Tiempo total de resolución / Número de defectos | Según severidad |  |

### 6.3 Métricas de rendimiento

| Métrica | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones simples) | < 1 segundo |  |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones complejas) | < 3 segundos |  |
| Tiempo de carga inicial del panel de administración | < 3 segundos |  |
| Tiempo de primera respuesta del chat IA | < 3 segundos |  |
| Tiempo de carga inicial de la aplicación móvil (Flutter) | < 4 segundos |  |

### 6.4 Métricas de cobertura de código

| Componente | Meta de cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Endpoints críticos del backend (autenticación, reservas) | > 80% |  |
| Lógica de negocio del servidor | > 70% |  |
| Componentes críticos de Flutter (login, reservas) | > 60% |  |

## 7. REGISTRO DE DEFECTOS

Todos los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas se registran con la siguiente estructura:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID Defecto | Identificador único (ej.: DEF-001) |
| Caso de prueba relacionado | ID del caso de prueba donde se detectó |
| Módulo | Módulo afectado |
| Descripción | Descripción detallada del problema |
| Pasos para reproducir | Secuencia de pasos para reproducir el error |
| Resultado obtenido | Lo que ocurrió realmente |
| Resultado esperado | Lo que debería haber ocurrido |
| Severidad | Crítico / Alto / Medio / Bajo |
| Prioridad | Alta / Media / Baja |
| Estado | Abierto / En corrección / Resuelto / Cerrado |
| Fecha de reporte | Fecha en que se detectó |
| Responsable de corrección | Nombre del desarrollador asignado |
| Fecha de resolución | Fecha en que se corrigió |
| Evidencia | Capturas de pantalla, registros o vídeos adjuntos |

### 7.1 Clasificación de severidad

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema no puede funcionar. Funcionalidad principal bloqueada. | No se puede iniciar sesión. La API no responde. |
| Alto | Funcionalidad importante no opera correctamente. No hay alternativa. | Las reservas no se crean. El administrador no puede eliminar destinos. |
| Medio | Funcionalidad afectada parcialmente. Existe una solución alternativa. | El filtro de destinos falla en un caso específico. |
| Bajo | Problema cosmético o de usabilidad menor. No afecta la funcionalidad. | Espaciado incorrecto en un botón. Error tipográfico en la UI. |

### 7.2 Prioridad

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Se debe corregir antes del despliegue |
| Media | Se corrige en el sprint actual |
| Baja | Puede esperar futuras versiones |

### 7.3 Tiempos de respuesta esperados según severidad

| Severidad | Tiempo máximo para asignar | Tiempo máximo para resolver |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 1 hora | 4 horas |
| Alto | 4 horas | 1 día hábil |
| Medio | 1 día hábil | 3 días hábiles |
| Bajo | 3 días hábiles | Próxima iteración |

## 8. LISTADO DE DEFECTOS ENCONTRADOS

(Completar durante la ejecución de pruebas)

| ID Defecto | Caso de Prueba | Módulo | Descripción | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| DEF-002 |  |  |  |  |  |  |  |
| DEF-003 |  |  |  |  |  |  |  |
| DEF-004 |  |  |  |  |  |  |  |
| DEF-005 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La matriz de trazabilidad establece la relación entre los requisitos funcionales, los casos de uso y los casos de prueba del sistema Tropical Travel.

### 9.1 Trazabilidad – Módulos de Cliente

| RF | Descripción breve | Caso de Uso | Casos de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-C01 | Autenticación de usuario | CU-C01 | CP-01-04, CP-01-05, CP-01-06, CP-01-07, CP-01-08 |
| RF-C02 | Registro de usuario | CU-C02 | CP-01-01, CP-01-02, CP-01-03 |
| RF-C03 | Cierre de sesión | CU-C03 | Flujo general |
| RF-C04 | Visualización de destinos | CU-C04 | CP-03-01 |
| RF-C05 | Detalle de destino | CU-C05 | CP-03-05 |
| RF-C06 | Búsqueda y filtrado | CU-C06 | CP-03-02, CP-03-03, CP-03-04 |
| RF-C07 | Creación de reservas | CU-C07 | CP-04-01 |
| RF-C08 | Visualizar reservas pendientes | CU-C08 | CP-04-02 |
| RF-C09 | Cancelar reservas | CU-C09 | CP-04-03 |
| RF-C10 | Confirmar reserva | CU-C10 | Flujo reservas |
| RF-C11 | Ver reservas confirmadas | CU-C11 | CP-04-02 |
| RF-C12 | Ver reservas canceladas | CU-C12 | CP-04-03 |
| RF-C13 | Ver historial completo | CU-C13 | CP-04-02 |
| RF-C14 | Envío de mensajes | CU-C14 | CP-06-02 |
| RF-C15 | Adjuntar archivos | CU-C15 | Flujo comunidad |
| RF-C16 | Enviar imágenes | CU-C16 | Flujo comunidad |
| RF-C17 | Llamadas | CU-C17 | No cubierto directamente |
| RF-C18 | Mensajes de voz | CU-C18 | No cubierto directamente |
| RF-C19 | Creación de grupos | CU-C19 | CP-06-03 |
| RF-C20 | Interacción con IA | CU-C20 | CP-07-01, CP-07-02 |
| RF-C21 | Gestión de chat IA | CU-C20 | CP-07-04 |
| RF-C22 | Visualizar notificaciones | CU-C21 | CP-09-01 |
| RF-C23 | Recepción de notificaciones | CU-C21 | CP-09-02 |
| RF-C24 | Ver perfil usuario | CU-C22 | CP-02-01 |
| RF-C25 | Editar perfil | CU-C23 | CP-02-02 |
| RF-C26 | Ver preferencias | CU-C24 | CP-02-03 |
| RF-C27 | Modificar preferencias | CU-C25 | CP-02-03 |
| RF-C28 | Guardar preferencias | CU-C26 | CP-02-03 |
| RF-C29 | Ver seguridad | CU-C27 | CP-11-01 |
| RF-C30 | Modificar seguridad | CU-C28 | CP-11-02 |
| RF-C31 | Guardar seguridad | CU-C29 | CP-11-03 |
| RF-C32 | Ver config notificaciones | CU-C30 | CP-09-01 |
| RF-C33 | Modificar notificaciones | CU-C31 | CP-09-02 |
| RF-C34 | Guardar notificaciones | CU-C32 | CP-09-02 |

### 9.2 Trazabilidad – Módulos de Administrador

| RF | Descripción breve | Caso de Uso | Casos de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-A01 | Login administrador | CU-A01 | CP-01-05 |
| RF-A02 | Cierre de sesión admin | CU-A22 | Flujo general |
| RF-A03 | Visualizar dashboard | CU-A02 | CP-08-07 |
| RF-A04 | Crear destinos | CU-A03 | CP-08-03 |
| RF-A05 | Consultar destinos | CU-A04 | CP-08-03 |
| RF-A06 | Editar destinos | CU-A05 | CP-08-04 |
| RF-A07 | Eliminar destinos | CU-A06 | CP-08-05 |
| RF-A08 | Crear usuarios | CU-A07 | CP-08-06 |
| RF-A09 | Ver usuarios | CU-A08 | CP-08-06 |
| RF-A10 | Editar usuarios | CU-A09 | CP-08-06 |
| RF-A11 | Eliminar usuarios | CU-A11 | CP-08-06 |
| RF-A12 | Asignar roles | CU-A10 | CP-08-06 |
| RF-A13 | Consultar reservas | CU-A12 | CP-04-02 |
| RF-A14 | Actualizar reservas | CU-A13 | CP-04-05 |
| RF-A15 | Visualizar calendario | CU-A14 | Flujo panel |
| RF-A16 | Ver transacciones | CU-A15 | Flujo financiero |
| RF-A17 | Ver ingresos | CU-A16 | CP-08-07 |
| RF-A18 | Ver gastos | CU-A17 | CP-08-07 |
| RF-A19 | Generar reportes | CU-A18 | CP-08-07 |
| RF-A20 | Ver calificaciones | CU-A19 | No directo |
| RF-A21 | Ver perfil admin | CU-A20 | CP-02-02 |
| RF-A22 | Modificar perfil admin | CU-A20 | CP-02-02 |
| RF-A23 | Guardar perfil admin | CU-A20 | CP-02-02 |
| RF-A24 | Estado del sistema | CU-A21 | CP-08-07 |
| RF-A25 | Funciones operativas | CU-A21 | CP-08-07 |

## 10. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LIBERACIÓN

### 10.1 Criterios obligatorios

El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta deben estar ejecutados y aprobados.

No deben existir defectos de severidad Crítica abiertos.

No deben existir defectos de severidad Alta sin un plan de corrección definido.

Las contraseñas deben estar correctamente protegidas mediante hash con bcrypt.

No deben existir credenciales, tokens o claves API expuestas en el código fuente.

El archivo .env no debe estar incluido en repositorios públicos.

Los endpoints de administración deben validar correctamente el rol del usuario.

El sistema debe impedir el acceso a funcionalidades protegidas sin un JWT válido.

### 10.2 Criterios recomendados

Al menos el 90% de los casos de prueba de prioridad Media deben estar aprobados.

El informe de auditoría de seguridad debe haber sido revisado.

Los tiempos de respuesta de la API deben cumplir con las métricas definidas.

La aplicación móvil debe haber sido probada en un dispositivo físico Android y un emulador iOS.

Debe existir un informe final de calidad aprobado por el Líder SQA.

## 11. LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas durante el proceso de pruebas se documentan para mejorar los procesos de calidad en futuras iteraciones o proyectos.

| ID | Situación | Problema identificado | Causa | Solución aplicada | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-01 |  |  |  |  |  |
| LA-02 |  |  |  |  |  |
| LA-03 |  |  |  |  |  |

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(Completar al finalizar la ejecución de pruebas)

Conclusiones:

[Describir el estado general de calidad del sistema]

[Indicar si se cumplen los criterios de aceptación]

[Mencionar los módulos con mejor y peor desempeño]

Recomendaciones:

[Sugerencias de mejora para el sistema]

[Áreas que requieren mayor atención en futuras pruebas]

[Propuestas de automatización de pruebas]

## 13. APROBACIÓN DEL INFORME

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder SQA |  |  |  |
| Líder de Pruebas |  |  |  |
| Desarrollador Principal |  |  |  |

## 14. GLOSARIO

| Término | Definición |
| --- | --- |
| JWT | JSON Web Token – mecanismo de autenticación basado en tokens cifrados |
| API REST | Interfaz de programación que sigue los principios REST para comunicación entre cliente y servidor |
| SSE | Server-Sent Events – tecnología para envío de datos en tiempo real del servidor al cliente |
| Supabase | Plataforma BaaS (Backend as a Service) basada en PostgreSQL |
| Flutter | Framework de Google para desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma |
| CP | Caso de Prueba |
| MOD | Módulo del sistema |
| PERF | Prueba de rendimiento |
| DEF | Defecto encontrado |
| SQA | Software Quality Assurance (Aseguramiento de Calidad del Software) |