|  | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA- REGIONAL BOLÍVAR |
| --- | --- |

PLAN DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA)

Responsables:

Jair Luna

Antoine Vislan

Yair Barboza

Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

Análisis y Desarrollo De Software

ADSO - 2995985

1/04/2026

Cartagena-Bolívar

1. PROPÓSITO	4

2. ALCANCE	4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5

4. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO SQA	5

4.1 Estructura del equipo	5

4.2 Relación con el equipo de desarrollo	6

5. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN	6

5.1 Documentos del SQA	6

5.2 Control de versiones	6

6. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	7

6.1 Objetivo	7

6.2 Elementos de configuración	7

6.3 Control de versiones	7

6.4 Control de cambios	8

6.5 Gestión de versiones	8

6.6 Backups	8

7. METODOLOGÍA DE DESARROLLO	9

7.1 Metodología utilizada	9

7.2 Justificación	9

7.3 Aplicación de la metodología	9

8. TIPO DE APLICACIÓN	10

9. MATRIZ DE TRAZABILIDAD	10

9.1 Objetivo	10

9.2 Descripción	10

9.3 Estructura de la matriz	11

9.4 Plantilla de la matriz	11

9.5 Gestión de la matriz	11

10. HERRAMIENTAS	12

10.1 Herramientas	12

11. LECCIONES APRENDIDAS	12

11.1 Objetivo	12

11.2 Descripción	12

11.3 Momento de registro	12

11.4 Plantilla de lecciones aprendidas	12

12. ESTÁNDARES DE CALIDAD APLICABLES	13

13. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	14

13.1 Revisiones de requisitos	14

13.2 Revisiones de diseño	14

13.3 Revisiones de código	15

14. GESTIÓN DE DEFECTOS	15

14.1 Clasificación de gravedad	15

14.2 PRIORIDAD	16

14.3 Tiempos de respuesta esperados según severidad	16

15. MÉTRICAS DE CALIDAD	16

15.1 Métricas de pruebas	16

15.2 Métricas de defectos	17

15.3 Métricas de rendimiento	17

15.4 Métricas de cobertura de código	17

16. HERRAMIENTAS DE CALIDAD	18

17. GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD	18

18. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS	19

18.1 Estrategias de mejora:	19

19. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LIBERACIÓN	19

19.1 Criterios obligatorios	19

19.2 Criterios recomendados	20

20. ANEXOS	20

20.1 ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO	20

20.2 ANEXO B: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS	22

## PROPÓSITO

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad del Software o SQA tiene como objetivo definir las actividades, estándares, procedimientos y responsabilidades necesarias para garantizar que el sistema Tropical Travel cumpla con los niveles de calidad establecidos durante todo su ciclo de vida.

Este plan aplica a todas las fases del proyecto, incluyendo:

- Análisis de requisitos

- Diseño del sistema

- Desarrollo

- Integración

- Pruebas

- Despliegue

Asimismo, abarca todos los componentes del sistema: plataforma web, aplicación móvil y backend.

## ALCANCE

El Plan SQA cubre los siguientes componentes del sistema Tropical Travel:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Backend | API REST desarrollada en Node.js con Express.js |
| Interfaz Web | Aplicación web construida con HTML5, CSS3 y JavaScript |
| Aplicación Móvil | App multiplataforma desarrollada en Flutter (Android/iOS) |
| Base de Datos | SQL Gestionado mediante Supabase |
| Integración IA | Módulo de chat con inteligencia artificial (API externa) |
| Infraestructura | Configuración de entornos, variables y despliegue |

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| IEEE 730-2014 | Estándar para Planes de Aseguramiento de Calidad del Software |
| IEEE 829 | Estándar para documentación de pruebas de software. |
| Base de datos | Esquema de la base de datos del sistema. |
| servidor.js | Código fuente del servidor Express.js |
| package.json | Dependencias y configuración del proyecto Node.js |
| pubspec.yaml | Dependencias y configuración del proyecto Flutter |

## ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO SQA

### 4.1 Estructura del equipo

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder SQA | Dirigir el plan, aprobar entregables, supervisar calidad |
| Analista de Calidad | Revisar requisitos, estándares y documentación |
| Tester Funcional | Ejecutar pruebas en web y móvil |
| Tester de API | Validar endpoints REST |
| Tester de Seguridad | Evaluar autenticación, autorización y datos |
| Desarrollador | Corregir defectos y participar en revisiones |
| Administrador BD | Validar integridad de datos |

### 4.2 Relación con el equipo de desarrollo

El equipo SQA trabaja de forma independiente para garantizar objetividad, pero colabora con el equipo de desarrollo en:

- Revisiones de código

- Definición de criterios de aceptación

- Retroalimentación de errores

Esto permite mejorar la calidad sin afectar la productividad.

## GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

### 5.1 Documentos del SQA

| Documento | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Plan SQA | Documento principal | Inicio del proyecto |
| Plan de Pruebas | Casos de prueba | Inicio y por sprint |
| Informe de Código | Resultados de revisión | Por entrega |
| Registro de Defectos | Lista de errores | Continuo |
| Informe de Calidad | Métricas y avance | Semanal |
| Informe Final | Resumen de calidad | Final del proyecto |

### 5.2 Control de versiones

Todos los documentos deben incluir:

- Nombre del proyecto

- Versión

- Fecha

- Autor

- Estado (Borrador / En revisión / Aprobado)

Versionado:

Cambios grandes: aumentan versión mayor

Ej: 1.0 → 2.0

Cambios pequeños: aumentan versión menor

Ej: 1.0 → 1.1

## GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

### 6.1 Objetivo

La gestión de la configuración tiene como objetivo controlar, organizar y versionar todos los elementos del sistema Tropical Travel, garantizando la integridad, trazabilidad y consistencia del software durante todo su ciclo de vida.

### 6.2 Elementos de configuración

Los siguientes elementos son considerados ítems de configuración:

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código fuente | Backend, frontend web y aplicación móvil |
| Base de datos | Scripts SQL y estructura en Supabase |
| Documentación | Plan SQA, Plan de pruebas, informes |
| Archivos de configuración | .env, package.json, pubspec.yaml |
| Casos de prueba | Documentación de pruebas |
| Scripts | Scripts de despliegue y carga de datos |

### 6.3 Control de versiones

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones, gestionado mediante repositorio en GitHub.

Estrategia de ramas utilizada

A diferencia de modelos tradicionales como GitFlow, el equipo implementó una estrategia simplificada basada en una rama principal y ramas individuales de desarrollo.

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| main | Rama principal del proyecto. Contiene la versión estable utilizada para entregas |
| Yao/features | Desarrollo de funcionalidades generales del sistema |
| AntoineArt | Desarrollo de interfaz y componentes visuales |
| Jair/chatbot | Desarrollo del módulo de inteligencia artificial (chatbot) |

### 6.4 Control de cambios

Todo cambio en el sistema debe cumplir:

- Registro mediante commit con descripción clara

- Uso de Pull Request

- Revisión por al menos un miembro del equipo

- Actualización de documentación si aplica como aprobado

### 6.5 Gestión de versiones

Se utilizará versionado semántico:

Formato: MAJOR.MINOR.PATCH

Ejemplo:

1.0.0 → versión inicial

1.1.0 → nuevas funcionalidades

1.1.1 → corrección de errores

### 6.6 Backups

Se implementarán las siguientes estrategias para el guardado de los backups, los cuales serán almacenados tanto en una usb como en un drive:

| Tipo | Frecuencia |
| --- | --- |
| Base de datos | Diario |
| Código fuente (GitHub) | Cada 3 días |
| Documentación | Semanal |

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO

### 7.1 Metodología utilizada

El desarrollo del sistema Tropical Travel se llevó a cabo mediante un enfoque híbrido, combinando prácticas de metodologías ágiles (Scrum) con elementos de un enfoque tradicional en la documentación.

### 7.2 Justificación

Se adoptó este enfoque debido a las siguientes razones:

- El desarrollo requería flexibilidad para implementar funcionalidades de forma progresiva

- La documentación demandaba una estructura formal y organizada

- El equipo de trabajo es reducido, por lo que no se aplicó Scrum en su totalidad

- Se buscó mantener control en entregables sin perder agilidad en el desarrollo

Este enfoque permitió equilibrar:

- Adaptabilidad (ágil)

- Control y trazabilidad (tradicional)

### 7.3 Aplicación de la metodología

Enfoque ágil (Scrum)

Se aplicaran prácticas parciales de Scrum, tales como:

- Desarrollo por funcionalidades (iteraciones no formales)

- Trabajo dividido por módulos (backend, frontend, IA)

- Integración progresiva del sistema

- Comunicación constante entre los miembros del equipo

No se implementarán todos los eventos formales de Scrum (Daily, Sprint Planning, etc.), sino una adaptación según las necesidades del equipo.

Enfoque tradicional (documentación)

Se utiliza un enfoque más estructurado para la documentación:

- Elaboración formal del Plan SQA

- Definición de procesos de calidad

- Documentación de pruebas y resultados

- Control de versiones de documentos

- Uso de estándares como IEEE 730 y 829

## TIPO DE APLICACIÓN

El sistema Tropical Travel corresponde a una Aplicación web y móvil de tipo cliente-servidor

Características:

- Arquitectura distribuida

- Backend centralizado (API REST)

- Consumo desde múltiples clientes:

- Aplicación web

- Aplicación móvil

- Integración con servicios externos (IA)

## MATRIZ DE TRAZABILIDAD

### 9.1 Objetivo

La matriz de trazabilidad tiene como propósito establecer la relación entre los requisitos funcionales, los casos de uso y los casos de prueba del sistema Tropical Travel, con el fin de garantizar la cobertura total de los requisitos durante el proceso de pruebas.

### 9.2 Descripción

La matriz de trazabilidad será utilizada como un mecanismo de control para:

- Verificar que todos los requisitos tengan al menos un caso de prueba asociado

- Identificar requisitos no cubiertos

- Facilitar el seguimiento del estado de validación del sistema

- Apoyar la gestión de cambios en el proyecto

### 9.3 Estructura de la matriz

La matriz de trazabilidad estará compuesta por los siguientes campos:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID Requisito | Identificador único del requisito (RF-XX) |
| Descripción | Breve descripción del requisito |
| Caso de Uso | Identificador del caso de uso asociado |
| Caso(s) de Prueba | Identificadores de los casos de prueba relacionados |
| Estado de Cobertura | Indica si el requisito está cubierto (Cubierto, Parcial, No cubierto) |

### 9.4 Plantilla de la matriz

A continuación, se presenta la plantilla que será utilizada para la elaboración de la matriz de trazabilidad:

| ID Requisito | Descripción | Caso de Uso | Casos de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-XX | Descripción del requisito | CU-XX | CP-XX |

### 9.5 Gestión de la matriz

- La matriz será elaborada durante la fase de diseño de pruebas

- Será actualizada conforme se definan y ejecuten los casos de prueba

- Se mantendrá alineada con el Plan de Pruebas

- Será versionada junto con la documentación del proyecto

## HERRAMIENTAS

### 10.1 Herramientas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Control de versiones |
| Postman | Pruebas API |
| Flutter Test | Pruebas móviles |
| Jira | Gestión de tareas y bugs |

## LECCIONES APRENDIDAS

### 11.1 Objetivo

Establecer un mecanismo para registrar, analizar y documentar las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto Tropical Travel, con el fin de mejorar los procesos de calidad en futuras iteraciones o proyectos.

### 11.2 Descripción

Las lecciones aprendidas permiten:

- Identificar errores cometidos durante el desarrollo

- Documentar buenas prácticas aplicadas

- Detectar oportunidades de mejora

- Evitar la repetición de fallos en futuros proyectos

### 11.3 Momento de registro

Las lecciones aprendidas serán documentadas en los siguientes momentos:

- Al finalizar cada iteración o fase relevante

- Durante retrospectivas del equipo

- Al cierre del proyecto

### 11.4 Plantilla de lecciones aprendidas

Se utilizará la siguiente plantilla para registrar cada lección:

| ID | Situación | Problema identificado | Causa | Solución aplicada | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-01 | Descripción breve del contexto | Qué salió mal o bien | Por qué ocurrió | Qué se hizo para solucionarlo | Qué se recomienda a futuro |

## ESTÁNDARES DE CALIDAD APLICABLES

Backend (Node.js / Express)

- Uso de camelCase para variables y funciones.

- Endpoints en minúsculas y con guiones.

- Uso obligatorio de try/catch en operaciones async.

- Validación de entradas (ID, email, etc.).

- Uso de bcrypt para contraseñas.

- Uso de .env para datos sensibles.

- Separación de capas (rutas, lógica, servicios).

Frontend (Web)

- HTML semántico.

- Separación clara: HTML / CSS / JS.

- Validación en cliente y servidor.

- No almacenar datos sensibles en localStorage.

Flutter

- Clases en PascalCase.

- Variables en camelCase.

- Uso de flutter secure storage para JWT.

- Arquitectura en capas:

- pantallas/

- servicios/

- modelos/

- componentes/

Base de Datos

- Uso de ID como PK.

- Uso de created_at y updated_at.

- Relaciones con FK bien definidas.

- Uso de jsonb cuando sea necesario.

## ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

### 13.1 Revisiones de requisitos

Objetivo:

Garantizar que los requisitos sean completos, consistentes, verificables y trazables.

Actividades:

- Validar que cada módulo tenga requisitos definidos.

- Revisar criterios de aceptación.

- Confirmar reglas de negocio

### 13.2 Revisiones de diseño

Objetivo: Verificar que el diseño arquitectónico y de base de datos sea coherente con los requisitos.

Actividades:

- Revisar el esquema de la base de datos (tablas, relaciones, tipos de datos, restricciones).

- Verifique que el diseño de la API REST siga las convenciones RESTful.

- Validar que la estructura de capas de la aplicación Flutter (modelos, servicios, pantallas) sea mantenible.

- Revisar que el diseño de seguridad incluya autenticación JWT y control de acceso por roles.

Lista de verificación de diseño de base de datos:

- Todas las tablas tienen PK tipo ID.

- Las FK están correctamente referenciadas.

- Los campos de auditoría ( created_at, updated_at) están presentes.

- Los campos sensibles (contraseñas) no se almacenan en texto plano.

- Los índices necesarios están definidos para consultas frecuentes.

### 13.3 Revisiones de código

Objetivo: Detectar errores lógicos, vulnerabilidades de seguridad y violaciones de estándares antes de las pruebas.

Criterios de revisión:

| Criterio | Aplica a |
| --- | --- |
| Ausencia de credenciales en el código fuente | Backend, Móvil |
| Validación de entradas en todos los endpoints | Backend |
| Manejo correcto de errores y excepciones | Backend, Móvil |
| Uso de hash para contraseñas | Backend |
| Verificación de rol en endpoints de admin | Backend |
| No almacenar datos sensibles en localStorage | Interfaz web |
| Mensajes de error en español y sin info técnica | Todos |
| Ausencia de código muerto o comentado innecesariamente | Todos |
| Nombres de variables y funciones descriptivas | Todos |

## GESTIÓN DE DEFECTOS

### 14.1 Clasificación de gravedad

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema no puede funcionar. Funcionalidad principal bloqueada. | No se puede iniciar sesión. La API no responde. |
| Alto | Funcionalidad importante no opera correctamente. No hay alternativa. | Las reservas no se crean. El administrador no puede eliminar destinos. |
| Medio | Funcionalidad afectada parcialmente. Existe una solución alternativa. | El filtro de destinos falla en un caso específico. |
| Bajo | Problema cosmético o de usabilidad menor. No afecta la funcionalidad. | Espaciado incorrecto en un botón. Error tipográfico en la UI. |

### 14.2 PRIORIDAD

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Se debe corregir antes del despliegue |
| Media | Se corrige en el sprint actual |
| Baja | Puede esperar futuras versiones |

### 14.3 Tiempos de respuesta esperados según severidad

| Severidad | Tiempo máximo para asignar | Tiempo máximo para resolver |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 1 hora | 4 horas |
| Alto | 4 horas | 1 día hábil |
| Medio | 1 día hábil | 3 días hábiles |
| Bajo | 3 días hábiles | Próxima iteración |

## MÉTRICAS DE CALIDAD

El equipo monitorea las siguientes métricas a lo largo del desarrollo del proyecto, con el fin de evaluar el nivel de calidad del software y la eficiencia del proceso de pruebas.

### 15.1 Métricas de pruebas

| Métrica | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de casos ejecutados | (Casos ejecutados / Total de casos planificados) × 100 | > 95% |
| Tasa de éxito de pruebas | (Casos aprobados / Casos ejecutados) × 100 | > 85% |
| Densidad de defectos | Número de defectos / Módulo evaluado | Referencial |
| Eficiencia de detección | (Defectos detectados en pruebas / Total de defectos) × 100 | > 80% |

### 15.2 Métricas de defectos

| Métrica | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Defectos abiertos | Número total de defectos sin cerrar | 0 críticos al momento de la entrega |
| Tasa de resolución | (Defectos cerrados / Defectos reportados) × 100 | > 90% |
| Tasa de reapertura | (Defectos reabiertos / Defectos cerrados) × 100 | < 10% |
| Tiempo promedio de resolución | Tiempo total de resolución / Número de defectos | Según lo definido en la sección 8.3 |

### 15.3 Métricas de rendimiento

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones simples) | < 1 segundo |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones complejas) | < 3 segundos |
| Tiempo de carga inicial del panel de administración | < 3 segundos |
| Tiempo de primera respuesta del chat IA | < 3 segundos |
| Tiempo de carga inicial de la aplicación móvil (Flutter) | < 4 segundos |

### 15.4 Métricas de cobertura de código

| Componente | Meta de cobertura |
| --- | --- |
| Endpoints críticos del backend (autenticación, reservas) | > 80% |
| Lógica de negocio del servidor | > 70% |
| Componentes críticos de Flutter (login, reservas) | > 60% |

## HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Las siguientes herramientas serán utilizadas para apoyar las actividades de aseguramiento de calidad:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Postman / Thunder Client | Pruebas de endpoints REST de la API |
| GitHub | Control de versiones y gestión de Pull Requests |
| Flutter Test Framework | Pruebas unitarias y de widgets en la app móvil |

## GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD

La gestión de riesgos de calidad tiene como objetivo identificar, analizar y mitigar los posibles eventos que puedan afectar negativamente la calidad del sistema Tropical Travel durante su desarrollo y pruebas.

17.1 Identificación y análisis de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Indisponibilidad de la API de IA durante las pruebas | Media | Alta | Implementar respuestas simuladas para pruebas offline y definir escenarios de fallo controlado |
| RQ-02 | Cambios frecuentes en endpoints sin documentación | Alta | Alta | Establecer control de cambios y actualizar el Plan de Pruebas ante cada modificación |
| RQ-03 | Configuración incorrecta de variables de entorno | Media | Crítico | Validar archivo .env antes de pruebas y mantener actualizado .env.example |
| RQ-04 | Inconsistencias entre aplicación web y móvil | Media | Media | Ejecutar pruebas equivalentes en ambas plataformas de forma paralela |
| RQ-05 | Falta de datos de prueba en la base de datos | Media | Alta | Utilizar scripts de carga para poblar datos antes de iniciar pruebas |
| RQ-06 | Detección tardía de defectos críticos | Baja | Crítico | Priorizar pruebas tempranas en módulos críticos (autenticación y reservas) |
| RQ-07 | Exposición de credenciales en el repositorio | Baja | Crítico | Validar en revisiones de código y excluir .env mediante .gitignore |
| RQ-08 | Tiempo insuficiente para pruebas de regresión | Media | Alta | Automatizar pruebas críticas y priorizar módulos más propensos a cambios |

## PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

El equipo implementará un proceso de mejora continua con el fin de optimizar la calidad del producto y la eficiencia del proceso de desarrollo.

#### 18.1 Estrategias de mejora:

Retrospectivas de calidad:

Al finalizar cada iteración, el equipo evaluará los resultados del proceso de calidad, identificando aciertos, fallos y oportunidades de mejora.

Análisis de causa raíz:

Para defectos de severidad Crítica o Alta, se realizará un análisis detallado para identificar su origen y evitar su recurrencia.

Automatización progresiva:

Se priorizará la automatización de pruebas en módulos críticos como autenticación y reservas, con el fin de mejorar la cobertura y reducir errores humanos.

## CRITERIOS DE CALIDAD PARA LIBERACIÓN

El sistema Tropical Travel solo podrá ser liberado a producción cuando se cumplan los siguientes criterios de calidad:

### 19.1 Criterios obligatorios

- El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta deben estar ejecutados y aprobados.

- No deben existir defectos de severidad Crítica abiertos.

- No deben existir defectos de severidad Alta sin un plan de corrección definido.

- Las contraseñas deben estar correctamente protegidas mediante hash con bcrypt.

- No deben existir credenciales, tokens o claves API expuestas en el código fuente.

- El archivo .env no debe estar incluido en repositorios públicos.

- Los endpoints de administración deben validar correctamente el rol del usuario.

- El sistema debe impedir el acceso a funcionalidades protegidas sin un JWT válido, redirigiendo al inicio de sesión.

### 19.2 Criterios recomendados

- Al menos el 90% de los casos de prueba de prioridad Media deben estar aprobados.

- El informe de auditoría de seguridad debe haber sido revisado.

- Los tiempos de respuesta de la API deben cumplir con las métricas definidas.

- La aplicación móvil debe haber sido probada en:

- Un dispositivo físico Android

- Un emulador iOS

- Debe existir un informe final de calidad aprobado por el Líder SQA.

## ANEXOS

##### 20.1 ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO

Proyecto: Tropical Travel

Módulo revisado:

Revisor:

Fecha:

Pull Request / Commit:

| Ítem | Criterio de verificación | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No hay credenciales, tokens o claves API en el código |  |  |  |
| 2 | Las contraseñas se hashean con bcryptjs antes de guardarse |  |  |  |
| 3 | Los endpoints de admin verifican el rol del usuario |  |  |  |
| 4 | Todos los endpoints protegidos validan el JWT |  |  |  |
| 5 | Los parámetros de entrada (UUID, correos electrónicos) son validados |  |  |  |
| 6 | Los errores del servidor no exponen stack traces al cliente |  |  |  |
| 7 | Los mensajes de error al usuario están en español |  |  |  |
| 8 | Se usa try/catch en todas las operaciones asíncronas |  |  |  |
| 9 | Las variables de entorno se acceden a través deprocess.env |  |  |  |
| 10 | El código no tiene funciones ni variables sin usar. |  |  |  |
| 11 | Los nombres de variables y funciones son descriptivos. |  |  |  |
| 12 | El código sigue la convención de nomenclatura del proyecto. |  |  |  |
| 13 | No se almacenan datos sensibles en localStorage (más allá del JWT) |  |  |  |
| 14 | En Flutter, el JWT se guarda con flutter_secure_storage |  |  |  |
| 15 | Los formularios tienen validación del lado del cliente y del servidor. |  |  |  |

Resultado:

- Aprobado

- Aprobado con observaciones

- Rechazado

Comentarios generales:

##### 20.2 ANEXO B: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

Antes de iniciar cada sesión de pruebas, el tester debe verificar:

| Ítem | Verificación | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El servidor Node.js está corriendo en el puerto correcto (5501) |  |  |
| 2 | El archivo .env está configurado con URL y claves de Supabase válidas |  |  |
| 3 | La base de datos Supabase tiene datos de prueba cargados |  |  |
| 4 | Existe al menos un usuario con rol "cliente" en la BD |  |  |
| 5 | Existe al menos un usuario con rol "admin" en la BD |  |  |
| 6 | Existen al menos 2 destinos activos en la tabla Destinos |  |  |
| 7 | La API de Groq está disponible (verificar con prueba de chat) |  |  |
| 8 | Postman o Thunder Client tiene la colección de pruebas de API cargada |  |  |

### 20.3 ANEXO C: Lista de chequeo – Adecuación funcional

### 20.4 ANEXO D: Lista de chequeo – Eficiencia de desempeño

### 20.5 ANEXO E: Lista de chequeo – Compatibilidad

### 20.6 ANEXO F: Lista de chequeo – Usabilidad

### 20.7 ANEXO G: Lista de chequeo – Fiabilidad

### 20.8 ANEXO H: Lista de chequeo – Seguridad

### 20.9 ANEXO I: Lista de chequeo – Mantenibilidad

### 20.10 ANEXO J: Lista de chequeo – Portabilidad