|  | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA- REGIONAL BOLÍVAR |
| --- | --- |

PLAN DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SOFTWARE (SQA)

Responsables:

Jair Luna

Antoine Vislan

Yair Barboza

Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

Análisis y Desarrollo De Software

ADSO - 2995985

1/04/2026

## Cartagena-Bolívar

## PROPÓSITO

El presente Plan de Aseguramiento de Calidad del Software o SQA tiene como objetivo definir las actividades, estándares, procedimientos y responsabilidades necesarias para garantizar que el sistema Tropical Travel cumpla con los niveles de calidad establecidos durante todo su ciclo de vida.

Este plan aplica a todas las fases del proyecto, incluyendo:

- Análisis de requisitos

- Diseño del sistema

- Desarrollo

- Integración

- Pruebas

- Despliegue

Asimismo, abarca todos los componentes del sistema: plataforma web, aplicación móvil y backend.

## ALCANCE

El Plan SQA cubre los siguientes componentes del sistema Tropical Travel:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Backend | API REST desarrollada en Node.js con Express.js |
| Interfaz Web | Aplicación web construida con HTML5, CSS3 y JavaScript |
| Aplicación Móvil | App multiplataforma desarrollada en Flutter (Android/iOS) |
| Base de Datos | SQL Gestionado mediante Supabase |
| Integración IA | Módulo de chat con inteligencia artificial (API externa) |
| Infraestructura | Configuración de entornos, variables y despliegue |

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| IEEE 730-2014 | Estándar para Planes de Aseguramiento de Calidad del Software |
| IEEE 829 | Estándar para documentación de pruebas de software. |
| Base de datos | Esquema de la base de datos del sistema. |
| servidor.js | Código fuente del servidor Express.js |
| package.json | Dependencias y configuración del proyecto Node.js |
| pubspec.yaml | Dependencias y configuración del proyecto Flutter |

## ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO SQA

### 4.1 Estructura del equipo

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder SQA | Dirigir el plan, aprobar entregables, supervisar calidad |
| Analista de Calidad | Revisar requisitos, estándares y documentación |
| Tester Funcional | Ejecutar pruebas en web y móvil |
| Tester de API | Validar endpoints REST |
| Tester de Seguridad | Evaluar autenticación, autorización y datos |
| Desarrollador | Corregir defectos y participar en revisiones |
| Administrador BD | Validar integridad de datos |

### 4.2 Relación con el equipo de desarrollo

El equipo SQA trabaja de forma independiente para garantizar objetividad, pero colabora con el equipo de desarrollo en:

- Revisiones de código

- Definición de criterios de aceptación

- Retroalimentación de errores

Esto permite mejorar la calidad sin afectar la productividad.

## GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

### 5.1 Documentos del SQA

| Documento | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Plan SQA | Documento principal | Inicio del proyecto |
| Plan de Pruebas | Casos de prueba | Inicio y por sprint |
| Informe de Código | Resultados de revisión | Por entrega |
| Registro de Defectos | Lista de errores | Continuo |
| Informe de Calidad | Métricas y avance | Semanal |
| Informe Final | Resumen de calidad | Final del proyecto |

### 5.2 Control de versiones

Todos los documentos deben incluir:

- Nombre del proyecto

- Versión

- Fecha

- Autor

- Estado (Borrador / En revisión / Aprobado)

Versionado:

Cambios grandes: aumentan versión mayor

Ej: 1.0 → 2.0

Cambios pequeños: aumentan versión menor

Ej: 1.0 → 1.1

## ESTÁNDARES DE CALIDAD APLICABLES

Backend (Node.js / Express)

- Uso de camelCase para variables y funciones.

- Endpoints en minúsculas y con guiones.

- Uso obligatorio de try/catch en operaciones async.

- Validación de entradas (ID, email, etc.).

- Uso de bcrypt para contraseñas.

- Uso de .env para datos sensibles.

- Separación de capas (rutas, lógica, servicios).

Frontend (Web)

- HTML semántico.

- Separación clara: HTML / CSS / JS.

- Validación en cliente y servidor.

- No almacenar datos sensibles en localStorage.

Flutter

- Clases en PascalCase.

- Variables en camelCase.

- Uso de flutter secure storage para JWT.

- Arquitectura en capas:

- pantallas/

- servicios/

- modelos/

- componentes/

Base de Datos

- Uso de ID como PK.

- Uso de created_at y updated_at.

- Relaciones con FK bien definidas.

- Uso de jsonb cuando sea necesario.

## ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

### 7.1 Revisiones de requisitos

Objetivo:

Garantizar que los requisitos sean completos, consistentes, verificables y trazables.

Actividades:

- Validar que cada módulo tenga requisitos definidos.

- Revisar criterios de aceptación.

- Confirmar reglas de negocio

### 7.2 Revisiones de diseño

Objetivo: Verificar que el diseño arquitectónico y de base de datos sea coherente con los requisitos.

Actividades:

- Revisar el esquema de la base de datos (tablas, relaciones, tipos de datos, restricciones).

- Verifique que el diseño de la API REST siga las convenciones RESTful.

- Validar que la estructura de capas de la aplicación Flutter (modelos, servicios, pantallas) sea mantenible.

- Revisar que el diseño de seguridad incluya autenticación JWT y control de acceso por roles.

Lista de verificación de diseño de base de datos:

- Todas las tablas tienen PK tipo ID.

- Las FK están correctamente referenciadas.

- Los campos de auditoría ( created_at, updated_at) están presentes.

- Los campos sensibles (contraseñas) no se almacenan en texto plano.

- Los índices necesarios están definidos para consultas frecuentes.

### 7.3 Revisiones de código

Objetivo: Detectar errores lógicos, vulnerabilidades de seguridad y violaciones de estándares antes de las pruebas.

Criterios de revisión:

| Criterio | Aplica a |
| --- | --- |
| Ausencia de credenciales en el código fuente | Backend, Móvil |
| Validación de entradas en todos los endpoints | Backend |
| Manejo correcto de errores y excepciones | Backend, Móvil |
| Uso de hash para contraseñas | Backend |
| Verificación de rol en endpoints de admin | Backend |
| No almacenar datos sensibles en localStorage | Interfaz web |
| Mensajes de error en español y sin info técnica | Todos |
| Ausencia de código muerto o comentado innecesariamente | Todos |
| Nombres de variables y funciones descriptivas | Todos |

## GESTIÓN DE DEFECTOS

### 8.1 Clasificación de gravedad

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítico | El sistema no puede funcionar. Funcionalidad principal bloqueada. | No se puede iniciar sesión. La API no responde. |
| Alto | Funcionalidad importante no opera correctamente. No hay alternativa. | Las reservas no se crean. El administrador no puede eliminar destinos. |
| Medio | Funcionalidad afectada parcialmente. Existe una solución alternativa. | El filtro de destinos falla en un caso específico. |
| Bajo | Problema cosmético o de usabilidad menor. No afecta la funcionalidad. | Espaciado incorrecto en un botón. Error tipográfico en la UI. |

### 8.2 PRIORIDAD

| Prioridad | Descripción |
| --- | --- |
| Alta | Se debe corregir antes del despliegue |
| Media | Se corrige en el sprint actual |
| Baja | Puede esperar futuras versiones |

### 8.3 Tiempos de respuesta esperados según severidad

| Severidad | Tiempo máximo para asignar | Tiempo máximo para resolver |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 1 hora | 4 horas |
| Alto | 4 horas | 1 día hábil |
| Medio | 1 día hábil | 3 días hábiles |
| Bajo | 3 días hábiles | Próxima iteración |

## MÉTRICAS DE CALIDAD

El equipo monitorea las siguientes métricas a lo largo del desarrollo del proyecto, con el fin de evaluar el nivel de calidad del software y la eficiencia del proceso de pruebas.

### 9.1 Métricas de pruebas

| Métrica | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de casos ejecutados | (Casos ejecutados / Total de casos planificados) × 100 | > 95% |
| Tasa de éxito de pruebas | (Casos aprobados / Casos ejecutados) × 100 | > 85% |
| Densidad de defectos | Número de defectos / Módulo evaluado | Referencial |
| Eficiencia de detección | (Defectos detectados en pruebas / Total de defectos) × 100 | > 80% |

### 9.2 Métricas de defectos

| Métrica | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Defectos abiertos | Número total de defectos sin cerrar | 0 críticos al momento de la entrega |
| Tasa de resolución | (Defectos cerrados / Defectos reportados) × 100 | > 90% |
| Tasa de reapertura | (Defectos reabiertos / Defectos cerrados) × 100 | < 10% |
| Tiempo promedio de resolución | Tiempo total de resolución / Número de defectos | Según lo definido en la sección 8.3 |

### 9.3 Métricas de rendimiento

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones simples) | < 1 segundo |
| Tiempo de respuesta de la API (operaciones complejas) | < 3 segundos |
| Tiempo de carga inicial del panel de administración | < 3 segundos |
| Tiempo de primera respuesta del chat IA | < 3 segundos |
| Tiempo de carga inicial de la aplicación móvil (Flutter) | < 4 segundos |

### 9.4 Métricas de cobertura de código

| Componente | Meta de cobertura |
| --- | --- |
| Endpoints críticos del backend (autenticación, reservas) | > 80% |
| Lógica de negocio del servidor | > 70% |
| Componentes críticos de Flutter (login, reservas) | > 60% |

## HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Las siguientes herramientas serán utilizadas para apoyar las actividades de aseguramiento de calidad:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Postman / Thunder Client | Pruebas de endpoints REST de la API |
| GitHub | Control de versiones y gestión de Pull Requests |
| Flutter Test Framework | Pruebas unitarias y de widgets en la app móvil |

## GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD

La gestión de riesgos de calidad tiene como objetivo identificar, analizar y mitigar los posibles eventos que puedan afectar negativamente la calidad del sistema Tropical Travel durante su desarrollo y pruebas.

11.1 Identificación y análisis de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ-01 | Indisponibilidad de la API de IA durante las pruebas | Media | Alta | Implementar respuestas simuladas para pruebas offline y definir escenarios de fallo controlado |
| RQ-02 | Cambios frecuentes en endpoints sin documentación | Alta | Alta | Establecer control de cambios y actualizar el Plan de Pruebas ante cada modificación |
| RQ-03 | Configuración incorrecta de variables de entorno | Media | Crítico | Validar archivo .env antes de pruebas y mantener actualizado .env.example |
| RQ-04 | Inconsistencias entre aplicación web y móvil | Media | Media | Ejecutar pruebas equivalentes en ambas plataformas de forma paralela |
| RQ-05 | Falta de datos de prueba en la base de datos | Media | Alta | Utilizar scripts de carga para poblar datos antes de iniciar pruebas |
| RQ-06 | Detección tardía de defectos críticos | Baja | Crítico | Priorizar pruebas tempranas en módulos críticos (autenticación y reservas) |
| RQ-07 | Exposición de credenciales en el repositorio | Baja | Crítico | Validar en revisiones de código y excluir .env mediante .gitignore |
| RQ-08 | Tiempo insuficiente para pruebas de regresión | Media | Alta | Automatizar pruebas críticas y priorizar módulos más propensos a cambios |

## PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

El equipo implementará un proceso de mejora continua con el fin de optimizar la calidad del producto y la eficiencia del proceso de desarrollo.

#### Estrategias de mejora:

Retrospectivas de calidad:

Al finalizar cada iteración, el equipo evaluará los resultados del proceso de calidad, identificando aciertos, fallos y oportunidades de mejora.

Análisis de causa raíz:

Para defectos de severidad Crítica o Alta, se realizará un análisis detallado para identificar su origen y evitar su recurrencia.

Automatización progresiva:

Se priorizará la automatización de pruebas en módulos críticos como autenticación y reservas, con el fin de mejorar la cobertura y reducir errores humanos.

## CRITERIOS DE CALIDAD PARA LIBERACIÓN

El sistema Tropical Travel solo podrá ser liberado a producción cuando se cumplan los siguientes criterios de calidad:

### 13.1 Criterios obligatorios

- El 100% de los casos de prueba de prioridad Alta deben estar ejecutados y aprobados.

- No deben existir defectos de severidad Crítica abiertos.

- No deben existir defectos de severidad Alta sin un plan de corrección definido.

- Las contraseñas deben estar correctamente protegidas mediante hash con bcrypt.

- No deben existir credenciales, tokens o claves API expuestas en el código fuente.

- El archivo .env no debe estar incluido en repositorios públicos.

- Los endpoints de administración deben validar correctamente el rol del usuario.

- El sistema debe impedir el acceso a funcionalidades protegidas sin un JWT válido, redirigiendo al inicio de sesión.

### 13.2 Criterios recomendados

- Al menos el 90% de los casos de prueba de prioridad Media deben estar aprobados.

- El informe de auditoría de seguridad debe haber sido revisado.

- Los tiempos de respuesta de la API deben cumplir con las métricas definidas.

- La aplicación móvil debe haber sido probada en:

- Un dispositivo físico Android

- Un emulador iOS

- Debe existir un informe final de calidad aprobado por el Líder SQA.

## ANEXOS

##### ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO

Proyecto: Tropical Travel

Módulo revisado:

Revisor:

Fecha:

Pull Request / Commit:

| Ítem | Criterio de verificación | Cumple | No cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No hay credenciales, tokens o claves API en el código |  |  |  |
| 2 | Las contraseñas se hashean con bcryptjs antes de guardarse |  |  |  |
| 3 | Los endpoints de admin verifican el rol del usuario |  |  |  |
| 4 | Todos los endpoints protegidos validan el JWT |  |  |  |
| 5 | Los parámetros de entrada (UUID, correos electrónicos) son validados |  |  |  |
| 6 | Los errores del servidor no exponen stack traces al cliente |  |  |  |
| 7 | Los mensajes de error al usuario están en español |  |  |  |
| 8 | Se usa try/catch en todas las operaciones asíncronas |  |  |  |
| 9 | Las variables de entorno se acceden a través deprocess.env |  |  |  |
| 10 | El código no tiene funciones ni variables sin usar. |  |  |  |
| 11 | Los nombres de variables y funciones son descriptivos. |  |  |  |
| 12 | El código sigue la convención de nomenclatura del proyecto. |  |  |  |
| 13 | No se almacenan datos sensibles en localStorage (más allá del JWT) |  |  |  |
| 14 | En Flutter, el JWT se guarda con flutter_secure_storage |  |  |  |
| 15 | Los formularios tienen validación del lado del cliente y del servidor. |  |  |  |

Resultado:

- Aprobado

- Aprobado con observaciones

- Rechazado

Comentarios generales:

##### ANEXO B: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

Antes de iniciar cada sesión de pruebas, el tester debe verificar:

| Ítem | Verificación | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El servidor Node.js está corriendo en el puerto correcto (5501) |  |  |
| 2 | El archivo .env está configurado con URL y claves de Supabase válidas |  |  |
| 3 | La base de datos Supabase tiene datos de prueba cargados |  |  |
| 4 | Existe al menos un usuario con rol "cliente" en la BD |  |  |
| 5 | Existe al menos un usuario con rol "admin" en la BD |  |  |
| 6 | Existen al menos 2 destinos activos en la tabla Destinos |  |  |
| 7 | La API de Groq está disponible (verificar con prueba de chat) |  |  |
| 8 | Postman o Thunder Client tiene la colección de pruebas de API cargada |  |  |